АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________29 ноября_2013 г.  № ____968__

г. Бобров

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Бобровском муниципальном районе Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику Бобровского муниципального района Воронежской области администрация Бобровского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Бобровском муниципальном районе Воронежской области (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Бобровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области В.Н. Чечелева.

Глава администрации

Бобровского муниципального района

Воронежской области 	А.И. Балбеков

Приложение

к постановлению администрации Бобровского муниципального района Воронежской области

от «___»_____________2013 г. № ______

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Бобровском муниципальном районе Воронежской области

| № п/п | Наименование разделов, мероприятий Сроки реализации | Объемы финансирования | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческая часть |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО АПК "Индейка-Черноземья" | 3 000 000,00 | 2014-2016 | Объем производства составит 45 тыс. тонн мяса индейки в год |
| 2 | Комплекс по производству железобетонных и композитных изделий ООО "НПО Связьэнергопроект" | 40 000,00 | 2012-2013 | 180 железобетонных изделий в сутки |
| 3 | Реконстукция птичников на 1200 тыс. голов птицы ООО "Птицепром Бобровский" | 85 000,00 | 2010-2014 | Производство пищевого яйца – 143 ,3 млн. штук в год |
| 4 | Строительство молочного комплекса на 2800 голов с. Верхний Икорец Бобровского района Воронежской области ООО "ЭкоНива Агро" | 500 000,00 | 2014 | Производство молока 26 тыс. тонн в год |
| 5 | Строительство животноводческой фермы ООО "Конный завод Чесменский" | 204 998,00 | 2012-2013 | КРС 2013 год - 2 000 голов |
| 6 | Проект по созданию свиноводческого комплекса ООО "Стандарт Агро" | 1 200 000,00 | 2015-2016 | Строительство свиноводческого комплекса мощностью от 60 000 голов товарных свиней на убой в год |
| 7 | Строительство тепличного комплекса ООО "Агроинвест" | 2 600 000,00 | 2014-2015 | 10 тыс. тонн овощей закрытого грунта в год |
| 8 | Строительство предприятия в сфере металлообработки тонколистовой стали и производства воздуховодов, для системы вентиляции и дымоудаления ООО "СВК Стандарт" | 60 000 | 2013 | 360 тыс. м2 тонколистовой стали в год |
| Развитие образования |  |  |  |  |
| 9 | Строительство образовательного центра по улице Полевая 2 А в г. Бобров Воронежской области | 616 926,69 | 2014 | 550 мест |
| 10 | Детский сад на 80 мест для образовательного центра по ул. Полевая 2В в г. Бобров Воронежской области | 100 804,71 | 2013-2014 | 80 мест |
| 11 | Строительство детского сада на 220 мест по ул. Рубежная 12 в с. Слобода | 171 821,81 | 2014 | 220 мест |
| 12 | Реконструкция объектов образования, дополнительная группа в школе на 15 мест в с. Мечетка | 5 141,70 | 2015 | 15 мест |
| 13 | Реконструкция объектов образования, дополнительная группа на 14 мест в МКОУ ДОД ДЮЦ "Радуга" | 4 798,92 | 2015 | 14 мест |
| 14 | Капитальный ремонт д/с с. Никольское на 15 мест | 5 141,70 | 2015 | 15 мест |
| 15 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Октябрьская СОШ на 25 мест | 3 077,52 | 2013 | 25 мест |
| 16 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Хреновская СОШ № 2 на 20 мест | 2 000,00 | 2014 | 20 мест |
| 17 | Капитальный ремонт детского сада на 25 мест с. Анновка | 5 141,70 | 2015 | 25 мест |
| 18 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Шестаковская СОШ на 10 мест | 2 000,00 | 2013 | 10 мест |
| 19 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Сухоберезовская СОШ на 20 мест | 2 322,12 | 2013 | 20 мест |
| 20 | Реконструкция здания ДОУ Геркулес на 56 мест г. Бобров | 19 195,60 | 2015 | 56 мест |
| 21 | Реконструкция МКДОУ Бобровского детского сада № 2 в г. Боброве с целью открытия 20 дополнительных мест | 1 438,98 | 2015 | 20 мест |
| 22 | Капитальный ремонт д/с на 30 мест с. Семено-Александровка | 4 959,00 | 2015 | 30 мест |
| 23 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 25 мест | 2 841,28 | 2013 | 25 мест |
| 24 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Бобровская СОШ № 3 на 25 мест | 2 798,74 | 2013 | 25 мест |
| 25 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУ Шишовская СОШ на 20 мест | 2 498,02 | 2013 | 20 мест |
| 26 | Выполнение капитального ремонта помещений структурного подразделения д/с МКОУЛиповская СОШ на 20 мест | 2 600,00 | 2013 | 20 мест |
| 27 | Капитальный ремонт МКОУ Бобровская СОШ № 2 | 9 994,00 | 2013 | Реализация данного мероприятия позволит создать условия, отвечающие современным требованиям образовательного процесса, улучшению условий обучения |
| 28 | Капитальный ремонт детского сада на 75 мест с. Ясенки | 5 700,00 | 2015 | 75 мест |
| Культура и сохранение культурного наследия |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт Тройнянского сельского клуба МУК "Центр культуры и информации Тройнянского сельского поселения" | 5 300,00 | 2013 | Содействие сохранению сети муниципальных учреждений культуры, поддержка здания Тройнянского сельского Дома культуры в надлежащем состоянии |
| 30 | Строительство Хреновского сельского Дома культуры МУК "Центр культуры и информации Хреновского сельского поселения" | 65 000,00 | 2014 | 200 посадочных мест |
| 31 | Капитальный ремонт Липовского сельского Дома культуры МУК "Центр культуры и информации Липовского сельского поселения" | 6 000,00 | 2015 | Содействие сохранению сети муниципальных учреждений культуры, поддержка здания Липовского сельского Дома культуры в надлежащем состоянии |
| 32 | Ремонт Никольского сельского клуба МУК "Центр культуры и информации Никольского сельского поселения" | 8 000,00 | 2015 | Содействие сохранению сети муниципальных учреждений культуры, поддержка здания Никольского сельского Дома культуры в надлежащем состоянии |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 33 | Строительство пристройки спортивного зала к МОУ Семено-Александровская СОШ в с. Семено-Александровна Бобровского района Воронежской области | 57 225,98 | 2014 | 1430,09 м2 |
| 34 | Строительство плавательного бассейна ФГОУ СПО "ХЛК им. Г. Ф. Морозова" по ул. Большая, в с. Слобода Бобровского района Воронежской области | 57 298,99 | 2013 | 1725,44 м2 |
| 35 | Стадион для образовательного центра на ул. Полевая 2 "б" в г. Бобров Воронежской области | 26 721,32 | 2014 | 4620,1 м2 |
| 36 | Строительство спортивной площадки Коршевская СОШ | 4 339,42 | 2013 | обеспечение детей и подростков занятостью во внеурочное время, снижение уровня преступности, создание для населения города условий для занятий физической культурой и спортом, соответствующим современным требованиям |
| Жилье |  |  |  |  |
| 37 | Строительство (приобретение) жилья для граждан в сельской местности | 8 262,55 | 2013-2016 | Реализация мероприятия позволит улучшить качество жизни населения проживющег ветхих аварийных домах. |
| 38 | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей (специалистов) в сельской местности | 11 359,50 | 2013-2016 | Реализация мероприятия позволит улучшить качество жизни населения проживющег ветхих аварийных домах. |
| Реконструкция котельных с переводом на газовое топливо |  |  |  |  |
| 39 | Котельная здания МУК "Центр культуры и информации Коршевского сельского поселения" | 1 585,20 | 2015 | 0,042 Гкал/ч |
| 40 | Замена 2-х котлов КСВА - 2,5 в котельной № 3 г. Бобров Воронежской области | 6 561,30 | 2014 | 5 МВт |
| 41 | Котельная здания МУК "Центр культуры и информации Верхнеикорецкого сельского поселения" | 913,90 | 2015 | 0,042 Гкал/ч |
| 42 | Котельная для Верхнеикорецкой амбулатории МУЗ Бобровская ЦРБ и психиотрического отделения | 2 615,57 | 2015 | 0,108 Гкал/ч |
| 43 | Котельная здания администрации В. Икорецкого сельского поселения | 801,52 | 2014 | 0,017 гкал/ч |
| 44 | Строительство котельной здания администрации Анновского сельского поселения | 975,46 | 2014 | 0,027 гКал/ч |
| 45 | Строительство котельнойдля МОУ Анновская ООШ | 3 073,5 | 2015 | 0,108 гКал/ч |
| 46 | Котельная здания МУК "Центр культуры и информации Хреновского сельского поселения" | 606,4 | 2015 | 0,026 гКал/ч |
| 47 | Реконструкция тепловых сетей п. Ясенки (1-я очередь) Бобровского района Воронежской области | 10 343,7 | 2013 | 1,09 гКал/ч |
| 48 | Котельная для МДОУ Бобровский детский сад № 6 общеразвивающего вида | 2 376,05 | 2013 | 0,108 гКал/ч |
| Газификация |  |  |  |  |
| 49 | Газопровод низкого давления к жилым домам №55-62 по ул. Садовая, №174-213 по ул. Советская в с. Анновка Бобровского района Воронежской области | 705,71 | 2014 | 1 км |
| 50 | Газопровод низкого давления по ул. Лесная, ул. Ленина, 34-36/1 в с. Слобода Бобровского района Воронежской области 0,800 км | 818,91 | 2013 | 0,800 км |
| 51 | Газопровод низкого давления по ул. Подгорная с. Юдановка, 1,4 км | 801,08 | 2014 | 1,2 км |
| 52 | Газопровод низкого давления к жилым домам №3- 57, 73-93, 100-116 по ул. Проспект Революции, №2-40 по ул. Октябрьская, №82-90 по ул. Московская, №101-105 по ул. Ленинская в с. Семено-Александровка Бобровского района Воронежской области | 1 050,00 | 2013 | 2,075 км |
| 53 | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Молодежная, ул. Плехановская, ул. Чайковского, ул. Песчаная в с. Мечетка Бобровского района Воронежской области | 1 300,00 | 2013 | 2,71 км |
| 54 | Газопровод низкого давления к жилым домам № 34-66 по ул. Колхозная, ул.Некрасова, ул.Ермишина в с. Хреновое Бобровского района Воронежской области | 1 200,00 | 2013 | 2,5 км |
| 55 | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Турбина 157-181 г. Бобров Воронежской области, 1,6 км | 2 913,62 | 2015 | 1,6 км |
| 56 | Газопровод низкого давления по 2-му Пушкинскому переулку и ул. Пушкина в г. Бобров Воронежской области 0,7 км | 1 137,04 | 2015 | 0,7 км |
| Развитие системы водоснабжения и канализирования |  |  |  |  |
| 57 | Реконструкция магистрального водопровода и самотечного канализационного коллектора по ул. Авдеева в г. Боброве Воронежской области | 26 488,50 | 2013-2014 | 2,775 км/1,264 км |
| 58 | Строительство и реконструкция сетей канализации г. Бобров и пос. Ясенки Бобровского района Воронежской области | 133 024,04 | 2014 | 40,8 км |
| 59 | Водоснабжение населения с.Коршево Бобровского муниципального района Воронежской области. Водозабор с.п. Коршево | 2 101,23 | 2014 | 90 м |
| 60 | Водопроводные сети и сооружения в п. Ясенки Ясенковского сельского поселения Бобровского муниципального района | 17 459,28 | 2014 | 6,803 км |
| 61 | Реконструкция водопроводных сетей правобережной части с. Шестаково Бобровского района (1 и II очереди) | 34 112,11 | 2013-2014 | 8,555 км - 1 очередь 8,289 км - II очередь |
| 62 | Реконструкция водопроводных сетей левобережной части с. Шестаково Бобровского района Воронежской области | 36 519,53 | 2015 | 26,4 км |
| 63 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в п.Лушниковка Бобровского района Воронежской области | 40 350,02 | 2014 | 6,884 км |
| 64 | Реконструкция водопроводных сетей (2-ая очередь) в с. Липовка Бобровского района Воронежской области | 9 065,20 | 2013 | 13,039 км |
| 65 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Коршево Бобровского муниципального района Воронежской области (2-ая очередь) | 45 101,07 | 2014 | 23 км |
| 66 | Водоснабжение населения с.Слобода Бобровского муниципального района Воронежской области. Водозабор с.п. Слобода | 2 712,43 | 2014 | 88 м. |
| 67 | Водоснабжение населения с. Тройня Бобровского муниципального района Воронежской области. Водозабор с.п. Тройня | 2 095,80 | 2014 | 82,5 м. |
| 68 | Водоснабжение населения с. Шишовка Бобровского муниципального района Воронежской области. Водозабор с. Шишовка | 2 201,33 | 2014 | 90 м. |
| 69 | Водоснабжение населения х. Соколовский Бобровского муниципального района Воронежской области. Водозабор х. Соколовский | 2 116,50 | 2014 | 82 м. |
| 70 | Реконструкция водозаборного сооружения, реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Красный Бобровского района Воронежской области | 13 371,38 | 2014 | 4,464 км |
| 71 | Реконструкция водопроводных сетей с. Песковатка Бобровского района Воронежской области | 20 987,37 | 2014 | 10,5 км |
| 72 | Реконструкция водозаборного сооружения и строительство водопроводных сетей в п. Митрофановка Бобровского района Воронежской области | 14 252,81 | 2014 | 4,119 км |
| 73 | Реконструкция водоснабжения с. Верхний Икорец, п. Нескучный, п. Заречный Бобровского района ( п. Заречный) (7,95 км) | 18 238,00 | 2013 | 7,95 км |
| 74 | Реконструкция водоснабжения с. Верхний Икорец, п. Нескучный, п. Заречный Бобровского района ( п. Нескучный) (4,484 км) | 14 488,70 | 2013 | 4,484 км |
| 75 | Строительство сетей водоснабжения в с. Н. Буравль Бобровского района Воронежской области | 7 500,00 | 2016 | 3 км |
| 76 | Реконструкция водопроводных сетей с. Николо-Варваринка Бобровского района Воронежской области | 11 886,77 | 2014 | 7 км |
| 77 | Прокладка водопровода по ул. Карбышева в г. Бобров Воронежской области | 2 454,28 | 2013 | 2,4 км |
| Электричество |  |  |  |  |
| 78 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 КВ по ул. Большая и ул. Кирова в с. Слобода Бобровского района Воронежской области | 2 684,67 | 2014 | 2,1 км |
| 79 | Застройка центральной части г. Бобров в границах улиц: им. Кирова, Комсомольская, Авдеева, Парижской Коммуны Воронежской области. Внешние сети электроснабжения. КЛ-10 кВ. Переустройство существующих сетей 10-0,4 кВ и наружного освещения | 33 056,00 | 2014 | 2 км |
| 80 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП до ТП МУП "Бобровские городские электрические сети" в г. Боброве Воронежской области, II очередь | 17 225,47 | 2013-2014 | 2013 г. - 1,2 км 2014 г. - 1,8 км |
| Развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 81 | «Строительство автомобильной дороги с. Чесменка до с. Песковатка» в Бобровском районе Воронежской области | 237 002,10 | 2016 | 18,4 км |
| 82 | Автомобильная дорога "Бобров – Верхний Икорец - Ильича» - с. Юдановка - до п. Степной в Воронежской области | 129 372,71 | 2015 | 6,092 км |
| 83 | Строительство автомобильной дороги «М – 4 Дон» – «Бобров – Таловая – Новохоперск» - с. Мечетка» - «Семено – Александровка – Анновка – Нижний Кисляй», в Бобровском районе Воронежской области | 51 340,47 | 2014 | 9,777 км |
| 84 | Строительство автомобильной дороги Бобров-Верхний Икорец - Ильича - п. Заречный Бобровского района Воронежской области | 49 707,85 | 2014 | 5 км |
| 85 | Строительство автомобильной дороги "М-Дон - Никольское - х. Хренище" | 30 616,55 | 2016 | 3,2 км |
| Развитие природоохранной среды и экологического туризма |  |  |  |  |
| 86 | Строительство полигона ТБО | 60 000,00 | 2015 | Захоронение 40 тыс. м3 ТБО в год |
| 87 | Работы по расчистке пойм р. Битюг в Бобровском муниципальном районе | 20 414,44 | 2013-2015 | Реализация мероприятия позволит улучшить экологическую обстановку в Бобровском муниципальноми районе |