| Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Бобровского муниципального района Паспорт подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел по промышленности, транспорту, топливу, энергетике, связи и ЖКХ администрации Бобровского муниципального района Воронежской области. Отдел по строительству и газификации администрации Бобровского муниципального района Воронежской области. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. Жилищно-коммунальное хозяйство; 1.1. Создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе, объектов общегражданского назначения жилья и инфраструктуры. 2. Мероприятия по повышению энергоэффективности оборудования, установленного в котельных. 3. Приобретение коммунальной специализированной техники. 4. Обеспечение уличного освещения поселений Бобровского муниципального района. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Бобровского муниципального района. 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния поселений Бобровского муниципального района за счет обновления коммунальной специализированной техники. 3. Обеспечение населения Бобровского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - улучшение технической обеспеченности поселений Бобровского муниципального района; - протяженность уличной водопроводной сети, подлежащей реконструкции в текущем году; - осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надёжности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; - осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты; - развитие систем уличного освещения на территориях поселений района, обеспечение безопасности населения в темное время суток, а также на профилактику правонарушений. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов: - количество единиц коммунальной специализированной техники, приобретенной для санитарного содержания территории Бобровского муниципального района; - количество модернизированных котельных; - протяженность уличной водопроводной сети, подлежащей реконструкции; - протяженность уличной канализационной сети, подлежащей реконструкции; - протяженность газовых сетей, подлежащих строительству. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего – 335 192,98 тыс. руб.; областной бюджет – 332 162,70 тыс. руб.; местный бюджет – 3030,28 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Бобровского муниципального района за счет приобретения 5 единиц коммунальной специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов; - реконструкция водопроводных сетей на территории Бобровского муниципального района; - строительство и реконструкция канализационных сетей; - модернизация теплоэнергетических установок; - доведение уровня газификации домовладений до 95%; - доведение уровня протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных до 100%. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Значение жилищно-коммунального хозяйства в экономике района невозможно переоценить. С вопросами, касающимися жилищно-коммунальной сферы, каждый гражданин сталкивается ежедневно. Степень развития и эффективность деятельности жилищно-коммунального хозяйства влияют на уровень и качество жизни населения, санитарно-гигиенические условия его жизни, на производительность труда и степень реальной свободы.

В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве существуют проблемы, которые обусловлены неэффективной системой управления и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями воды, энергии и других ресурсов. Отсюда следует, что управление эффективностью жилищно-коммунального хозяйства является важной и приоритетной задачей стоящей перед органами местного самоуправления.

Эффективность предоставления жилищно-коммунальных услуг определяется достижением в интересах общества максимальных результатов при минимальных размерах средств производства и рабочей силы. Но при этом нельзя связать эффективность ЖКУ только с ростом оказываемых услуг и снижением затрат. При определении эффективности важная роль принадлежит социальным последствиям. Общественно значимые результаты деятельности жилищно-коммунального хозяйства должны состоять в удовлетворении всех потребностей общества – материальных, духовных и экологических.

Управление эффективностью жилищно-коммунальных услуг, заключается в согласовании представленных сторон, достижении между ними оптимального соотношения.

Принцип рентабельности не должен быть основным принципом и целью деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы. Получение прибыли допустимо, но не в условиях низкого уровня жизни основной массы населения, слабой технической оснащенности и изношенности объектов ЖКХ, постоянных неплатежей потребителей услуг и низкого их качества, когда на первый план выступает эффективность социальная, а не экономическая. Жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает население жильем, водой, канализацией, теплом; создает условия работы на предприятиях, обеспечивая их водой, теплом, электроэнергией и т.д.; обеспечивает благоустройство  района.

Структура отрасли представлена двумя основными составляющими – жилищным и коммунальным хозяйством. Коммунальное хозяйство включает водопроводно-канализационное хозяйство, топливно-энергетическое хозяйство,  предприятия по благоустройству населенных мест, особенно актуален вопрос развития инфраструктуры ЖКХ в сельской местности.

Отличительной особенностью экономического обособления жилищно-коммунальной сферы является ее сосредоточение на формировании и указывании услуг населению именно жилищно-коммунального характера.

Будучи высокоресурсоемкой, отрасль ЖКХ обеспечивается условиями равновесного состояния за счет других отраслей экономики. В противном случае возникает необходимость производственного, строительного, транспортного самообеспечения, что трудно представить в реальности. Чрезмерное обособление всегда будет тяготеть к полному самообеспечению, но круг ограничений, который при этом является реальностью, следует учитывать также. Отрицательное влияние других отраслей экономики на состояние и развитие ЖКХ не должно быть положительным поводом  для его экономико-производственного обособления. Дальнейшее наращивание финансового потока в отрасль ЖКХ необходимо. Финансовые вложения  в отрасль оправданы по многим причинам, в том числе: возрастающим количеством и качеством оказываемых услуг; состоянием и оснащенностью активами отрасли; используемым потенциалом организации и управления; квалификационным обеспечением трудовыми ресурсами и т.д. Вместе с тем, в указанном контексте продолжают обостряться вопросы реформирования отрасли, ее деятельной основы. Цели дальнейшего реформирования, приемлемые по критерию социально-экономической целесообразности. Во-первых, цели обеспечения высоких стандартов качества условий проживании населения, реализуемые сферой ЖКХ. Во-вторых, снижение издержек и соответственно, тарифов при поддержании указанных стандартов качества предоставляемых услуг. В-третьих, выбор такого варианта полного перехода к экономически обоснованным ставкам и тарифам, которые будут соответствовать динамике доходов населения и его платежеспособности.

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными задачами в сфере ЖКХ Бобровского муниципального района являются:

− повышение уровня безопасности и комфортности проживания граждан;

− повышение качества и снижение издержек коммунальных услуг;

Целями Подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  на территории Бобровского муниципального района;

- создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Бобровского муниципального района.

Для достижения обозначенных целей необходимо решение следующих задач:

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;

- осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надёжности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

- развитие централизованных систем водоснабжения;

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;

Реализацию Подпрограммы предусматривается осуществить в один этап в 2014 -2019 гг.

Планируется достижение следующих основных результатов:

- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Бобровского муниципального района за счет приобретения 5 единиц коммунальной специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов;

- реконструкция водопроводных сетей  на территории Бобровского муниципального района;

- строительство и реконструкция канализационных сетей;

- строительство газопроводных сетей;

- строительство электрических сетей;

- модернизация  теплоэнергетических установок;

- доведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению до установленных санитарных норм.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и задач Подпрограммы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

1.1 Создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе, объектов общегражданского назначения жилья и инфраструктуры.

2. Мероприятия по повышению энергоэффективности оборудования, установленного в котельных.

2.1. Модернизация котельных.

3. Приобретение коммунальной специализированной техники.

3.1 Приобретение специализированной коммунальной техники.

Основное мероприятие 1 Жилищно-коммунальное хозяйство.

Основное мероприятие включает следующие основные мероприятия и мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 Создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе, объектов общегражданского назначения жилья и инфраструктуры.

Мероприятие 1.1.1. Развитие сетей водоснабжения и канализации.

Обеспечение населения Бобровского  муниципального района чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики района, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Повышение уровня антропогенного загрязнения территории источников питьевого водоснабжения, ужесточение нормативов качества питьевой воды, значительный износ сооружений и оборудования водного сектора определяют актуальность проблемы гарантированного обеспечения жителей Бобровского муниципального района чистой питьевой водой и выводят ее в приоритетные задачи социально-экономического развития области. Возрастающие экологические требования предписывают необходимость повышения качества очистки сточных вод.

Масштабность проблемы определяет необходимость использования программно-целевого решения комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации основного мероприятия, поскольку они:

- входят в число приоритетов социальной политики Бобровского муниципального района;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- требуют проведения институциональных преобразований, направленных на обеспечение рыночных отношений в водном секторе;

- требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных технологий, современного оборудования;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей Бобровского муниципального района, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие Бобровского муниципального района.

Применение программно-целевого метода при разработке основного мероприятия должно обеспечить эффективное решение системных проблем в водном секторе Бобровского муниципального района за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

Основным источником питьевого водоснабжения сельских поселений района являются подземные воды.

Подземные воды эксплуатируются во всех населенных пунктах и на предприятиях артезианскими скважинами, колодцами и каптированными родниками. Большинство скважин на территории района построены 30 - 40 лет назад и практически отработали свой амортизационный срок, многие из них не действуют и подлежат ликвидации во избежание загрязнения подземных вод.

Централизованное водоснабжение населения района осуществляется из подземных водоносных горизонтов. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 550 км. При этом протяженность водопроводных сетей, не отвечающих санитарным нормам и правилам (ветхие сети, не имеющие зон санитарной охраны) составляет 34,8 км.

Недостаточная санитарная надежность систем водоснабжения, высокая изношенность разводящих систем водопроводных и канализационных сетей, их высокая аварийность приводит к вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для здоровья населения.

Прогрессирующее техногенное загрязнение подземных вод приводит к частичному или полному закрытию водозаборов.

Планомерная реализация мероприятий, направленных на обеспечение населения питьевой водой, укрепление и развитие систем водоснабжения и водоотведения позволит приостановить разрушение отрасли и в значительной степени повлияет на уровень бытовых услуг населению и на сохранение его здоровья.

Основное мероприятие предусматривает реализацию строительных, технических и технологических мероприятий, направленных на повышение качества водоснабжения населенных пунктов Бобровского  муниципального района.

Выполнение мероприятий разделено по годам реализации с учетом следующих показателей:

- состояние источников водоснабжения;

- наибольший охват населения услугами водохозяйственного комплекса;

- эксплуатационно-техническое состояние объектов;

- наличие проектной документации.

Потребность в финансировании на проведение данного мероприятия на плановый период 2014-2019 годов составляет 249 089,19 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 247 602,16  тыс. руб.

- средства бюджетов муниципальных образований – 1 487,03 тыс. руб.

Основными целями является:

- Обеспечение населения Бобровского муниципального района питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения, поверхностных водных объектов сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- развитие государственно-частного партнёрства в секторе водоснабжения коммунального хозяйства Воронежской области на основе концессионных соглашений;

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;

- развитие централизованных систем водоснабжения;

- осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения, артезианских скважин, шахтных колодцев с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

- в сфере рационального водопользования - снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства;

В результате реализации основного мероприятия будет обеспечено повышение водообеспечения и водоотведения для населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды, поддержание оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них.

Реализация мероприятий предусматривается в один этап с 2014 года по 2019 год.

Основой мероприятия является комплекс технических и организационных мероприятий, необходимый для выполнения общегосударственной задачи - повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям экологической безопасности области, и улучшение качества окружающей природной среды.

На всех этапах реализации основного мероприятия изменение индикаторов и показателей будет контролироваться.

В ходе реализации мероприятия предполагается максимально возможное использование механизмов государственно-частного партнёрства и усиления инвестиционной привлекательности сектора водопроводно-канализационного комплекса (далее - ВКХ).

Выполнение мероприятия разделено по годам реализации с учетом следующих показателей:

- состояние источников водоснабжения;

- наибольший охват населения услугами водохозяйственного комплекса;

- эксплуатационно-техническое состояние объектов;

- наличие проектной документации;

- проработанность вопросов о готовности частных инвесторов осуществлять инвестиции в сферу водопроводно-канализационного комплекса.

Кроме этого, в рамках данного мероприятия будут реализованы следующие направления:

1. Совершенствование системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе создание условий для заключения концессионных соглашений и других мероприятий по реформированию отношений в указанном секторе.

2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения.

В целом за период действия муниципальной  программы  предполагается построить и реконструировать  44,2 км водопроводных сетей.

В ходе реализации мероприятий предполагается применять передовые методы строительства сетей с использованием технологий бестраншейной прокладки трубопроводов, а также использования труб, изготовленных из полимерных материалов и высокопрочных чугунов с шаровидным графитом, срок эксплуатации которых составляет не менее 40 лет.

В результате реализации мероприятий будут выполнены следующие основные показатели в количественном выражении:

- строительство и реконструкция водозаборов общей мощностью – 424,5 м;

- строительство и реконструкция водопроводных сетей – 39,884 км;

- строительство и реконструкция канализационных сетей – 40,8 км;

Мероприятие 1.1.2. Строительство электрических сетей.

В связи с постоянно растущим числом потребителей электроэнергии, существенно возрастает нагрузка на электрические и тепловые сети.

Развитие района повлияло на смещение центров электрических нагрузок, на увеличение протяженности линий электропередачи, на передачу по существующим линиям мощностей, значительно превышающих допустимые значения.

Для повышения надежности предоставления услуг по электроснабжению объектов жизнеобеспечения населения необходимо обновление инженерной инфраструктуры, так как она, чаще всего, является последней инстанцией при доставке электрической потребителю.

Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения за счет исключения технологических сбоев электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения и повышения категории надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения.

Замена линий передаваемой электроэнергии с увеличением их пропускной способности помимо повышения качества внешнего электроснабжения потребителей позволит снизить энергетические потери, сократит количество технологических отказов в сети.

В процессе реализации мероприятий будет
построено 3,8 км новых линий электропередач для улучшения электроснабжения социальных потребителей.

Потребность в финансировании на проведение данного мероприятия на плановый период 2014-2019 годов составляет 35 190,93 тыс. рублей:

- средства областного бюджета – 32 857,66  тыс. руб.

- средства бюджетов муниципальных образований – 211,15 тыс. руб.

Мероприятие 1.1.3. Строительство газопроводных сетей.

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения.

Результатом реализации мероприятия станет повышение доступности  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

В рамках данного мероприятия планируется построить 2,3 км газопроводов низкого давления.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень газификации района до 95;

- улучшить качество теплоснабжения жилого фонда.

Сроки реализации мероприятия – 2014 - 2019 годы.

Мероприятие 1.1.4. Газификация котельных.

Сегодня требуется   проведение значительной  работы по строительству новых газовых котельных, которые смогут обеспечить подачу тепла  к муниципальным объектам образования и культуры.  Вместе с тем, оборудование большей части имеющихся газовых котельных, построенных в 1980-1996 г.г. морально и физически изношено, имеет низкий КПД котлов, что способствует перерасходу энергоресурсов  при выработке тепла. Практически все муниципальные тепловые сети имеют сверхнормативные потери тепла.

Некоторые котельные, находящиеся в муниципальной собственности, а именно котельные МУК «Центр культуры и информации Коршевского сельского поселения», МОУ Анновская СОШ, администрации Анновского сельского поселения, котельная № 3 г. Боброва работают на твердом топливе. Использование каменного угля, особенно Кузнецкого угольного бассейна существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество энергоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость энергии чрезвычайно высока.

В настоящее время в целях снижения затрат средств муниципального бюджета на содержание и приобретение топлива, а также улучшения социально-экономических показателей, возникла необходимость в реконструкции и строительстве модульно-блочных транспортабельных газовых котельных.

Дальнейшее непринятие мер, по устройству теплоснабжения социально-значимых объектов на базе модульно-блочных транспортабельных котельных приводит к значительным затратам на содержание и ремонт существующих котельных, приобретение твердого топлива должного качества, а также к срыву отопительного сезона в связи с возможным отказом оборудования котельных вызванным его значительным износом.

Управление и контроль за реализацией проекта осуществляют - департамент экономического развития Воронежской области, управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области и администрация Бобровского муниципального района Воронежской области.

Сроки реализации мероприятия – 2014-2019 годы.

Объем финансирования основного мероприятия на 2014 – 2019 годы – 21 740,49 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 21 647,49  тыс. руб.

- средства бюджетов муниципальных образований – 93 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 Мероприятия по повышению энергоэффективности оборудования, установленного в котельных.

Основное мероприятие включает следующие мероприятия:

2.1. Модернизация котельных.

Главной целью мероприятия является повышение качества работы энергетических установок.

Мероприятие носит некоммерческий характер, финансирование из областного и местных бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

На сегодняшний день физический износ котельных составляет свыше 60 %. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на теплоснабжении объектов социальной сферы и жилищного фонда, что в свою очередь оказывает негативное влияние на здоровье населения. Применение программно-целевого метода решит вопрос по уходу от применения ситуационного метода ремонта котельных и тепловых сетей и позволит перейти к планово-предупредительному ремонту. В результате этого снизится размер затрат на ремонтные работы и уменьшится количество внештатных ситуаций на котельных. Производство работ по модернизации котельных будет осуществляться с применением современных материалов, оборудования и технологий. Объем финансирования основного мероприятия  на 2014 – 2019 годы – 11 115,01 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 10 807,91 тыс. руб.

- средства бюджетов муниципальных образований – 307,10 тыс. руб.

Основное мероприятие 3. Приобретение коммунальной специализированной  техники.

Основное мероприятие включает следующие мероприятия.

3.1. Приобретение специализированной коммунальной  техники.

Одной из наиболее острых проблем муниципальных образований Воронежской области остается вопрос благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов. Основным показателем поддержания надлежащего санитарного состояния территории и улучшения уровня благоустройства муниципального образования является показатель качества оказываемых услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Для своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети, территорий учреждений и организаций поселений необходимо обновление парка коммунальной техники.

Комплексное решение указанной проблемы окажет положительный эффект на состояние благоустройства территории муниципального образования, будет способствовать повышению уровню комфортного проживания населения.

Деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам приобретения коммунальной (специализированной) техники для вывоза твердых бытовых отходов, должна осуществляться в соответствии с настоящим мероприятием.

Основными целями мероприятия является обеспечение надлежащего санитарного состояния муниципальных образований за счет обновления коммунальной (специализированной) техники для вывоза твердых бытовых отходов, повышение качества жизни населения, а также уровня благоустройства и уровня комфортности проживания граждан  в муниципальных образованиях.

Для достижения целей реализации мероприятия  необходимо решить следующие задачи:

1)  улучшить техническую обеспеченность муниципального образования;

2)  снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.

С учетом имеющейся потребности по санитарному содержанию территорий муниципальных образований Воронежской области, мероприятия  направлены на повышение уровня технической обеспеченности за счет приобретения 5 единиц коммунальной (специализированной) техники для вывоза твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение мероприятия: приобретение 5 единиц коммунальной (специализированной) техники.

Реализация мероприятия позволит при помощи приобретаемой специализированной техники выполнять работы по содержанию и ремонту инженерных коммуникаций, наладить работу по сбору и вывозу ТБО.

Одним из главных условий реализации мероприятия является его полное и стабильное финансовое обеспечение. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Общая стоимость мероприятий составляет 8 400,00 тыс. рублей (средства областного бюджета – 7 468,00 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 932 тыс. рублей).

Эффект от выполнения мероприятия имеет, прежде всего, социальную направленность. Исходя из анализа существующего состояния коммунальной техники, предназначенной для благоустройства и санитарного содержания территории указанных муниципальных образований, целей мероприятия предусматривается основное направление его реализации:

- пополнение устаревшего парка специализированной техники, снижение расходов на её техническое обслуживание и ремонт.

- повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Воронежской области;

- снижение отрицательное воздействия на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки соответствующего муниципального района

Эффективность реализации мероприятия зависит от результатов, полученных в сфере коммунального обслуживания населения и вне него.

Эффект от приобретаемой техники заключается также и в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения сервиса предоставляемого населению коммунальными службами, повышение эффективности использования специализированной техники и экологическую обстановку.

| N п/п | Результат реализации мероприятий | Целевой индикатор, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество единиц коммунальной специализированной техники, приобретенной для санитарного содержания территорий Бобровского муниципального района. | 5 |

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Основное мероприятие 4. Обеспечение уличного освещения поселений Бобровского муниципального района.

Основное мероприятие направлено на развитие систем уличного освещения на территориях поселений района, обеспечение безопасности населения в темное время суток, а также на профилактику правонарушений.

Одним из главных условий реализации мероприятия является его полное и стабильное финансовое обеспечение. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общая стоимость мероприятий составляет 5606,7 тыс. рублей.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

Участия акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц при реализации Подпрограммы допускается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Расходы подпрограммы формируются за счет средств областного и местного бюджетов. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Совета народных депутатов Бобровского муниципального  района и законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах за счет всех источников финансирования составит 335 192,98 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 332 162,70  тыс. руб.

- средства бюджетов муниципальных образований – 3 030,28 тыс. руб.

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Основными рискам реализации Подпрограммы являются следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Подпрограммой, что может привести к невыполнению Подпрограммы в полном объеме.  Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов, как показывает предыдущий опыт, требует значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех, участвующих в реализации подпрограммы программы исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы позволит:

- довести качество услуг по водоснабжению и водоотведению до установленных санитарных норм;

- довести уровень газификации домовладений до 95%;

- газифицировать 100 % котельных;

-  повысить качество предоставления услуг населению по благоустройству;

- довести уровень протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных до 100%.